삼성전자 SDC 프로젝트 계획서

이미지-텍스트 컷믹스 증강 기법을 통해

개선된 시각 언어 모델 개발

2024. 08. 21

M-MIX 팀

이승주(팀장), 김민욱, 김희정, 서종원, 신원철, 이서영

목차

1. 프로젝트 개요	3

1-1. 프로젝트 주제	3

1-2. 주제 선정 배경 및 시장 분석	3

1-3. 목표	4

2. 분석 및 설계	6

2-1. 요구사항 정의	6

2-2. 개발 언어 및 활용 기술	7

3. 개발 계획	8

3-1. 팀원별 담당 역할	8

3-2. 일정 계획	8

3-3. 애플리케이션 아키텍쳐	9

프로젝트 개요

프로젝트 주제

영어를 제외한 다른 언어와 임의의 이미지를 CutMix하는 방식의 데이터 증강 기법을 사용하여 데이터 확보. 이 데이터를 통해 VLM의 성능을 개선. 개선된 모델을 활용한 웹/앱 서비스 개발.

주제 선정 배경 및 시장 분석

- 기술/트렌드 동향: MLLM / VML (Multimodal AI)

MLLM(Multimodal Large Language Model)은 최근 인공지능(AI) 분야에서 중요한 이슈로 떠오르고 있다. MLLM은 텍스트뿐만 아니라 이미지, 음성, 비디오 등 다양한 형태의 데이터를 동시에 처리할 수 있는 대규모 언어 모델을 의미한다. 기존의 LLM(Large Language Model)이 텍스트 데이터에만 의존했던 것에 비해, MLLM은 더 풍부하고 복합적인 정보를 통합적으로 이해하고 처리할 수 있도록 설계되었다.

VLM은 MLLM의 하위 모델로, 이미지와 텍스트를 결합하여 처리하는 데 특화되어 있다. 텍스트와 비전 데이터를 결합하여 둘 사이의 의미적 연결을 학습하는 데 강점을 지니며, 특히 이미지와 관련된 텍스트 데이터를 처리하거나 생성하는 데 효과적이다.

하지만 Open-Source Vision-Language Model의 경우 데이터 확보의 어려움으로 인해 Chat GPT와 같은 Closed-Source Vision-Language Model에 비해 영어를 제외한 다른 언어에 대한 성능이 떨어지는 경우가 많다. 특히 이미지에서 해당 언어를 읽어야 하는 경우(OCR)에 큰 성능 저하를 보인다.

- 기술/트렌드 동향: CutMix 기술

CNN에서 Dropout 기법은 분류기의 성능을 향상시키는 데 사용되며, 지역적인 Dropout은 이미지 학습 시 특정 픽셀을 제거하여 학습하는 방식이다. 그러나 이러한 방법은 정보 손실과 비효율성을 초래할 수 있어, 이를 개선하기 위해 CutMix와 Mixup 기법이 개발되었다.

CutMix는 두 개의 다른 레이블을 가진 이미지를 결합해 사용하며, Mixup은 두 이미지를 완전히 혼합해 새로운 이미지를 생성하는 방식이다. 전체 이미지 영역 사용 여부, 지역적 Dropout 사용 여부, 이미지와 라벨의 혼합 여부를 고려하여 Dropout, CutMix, Mixup 기법을 비교하면, 모든 조건을 만족하는 이미지 증강 기법은 CutMix가 유일하다. 실제로 CutMix를 통해 생성된 데이터로 학습된 모델은 image captioning, OOD detection, classification등 다양한 테스크에서 타 기법으로 학습된 모델 대비 더 나은 성능을 보이는 것을 확인할 수 있다.

- 벤치마킹 소개

CutMix는 single-label 분류에서 매우 효과적이지만, multi-label 분류에는 적합하지 않다는 한계가 있다(Wang et al., 2023). 이에 대해 Burgert et al.은 CutMix를 multi-label 분류에 적용할 때, 잘려나간 이미지 영역이 원본 이미지의 어느 부분에 해당하는지에 따라 레이블에 노이즈가 발생할 수 있음을 지적했다. 이를 해결하기 위해, 이들은 샘플 이미지의 클래스를 픽셀 단위로 참조하는 Label Propagation 기법을 도입해, CutMix 수행 중에도 원본 이미지의 클래스를 유지함으로써 multi-label 분류 성능을 향상시켰다.

또한 Pan et al.은 CutMix가 단순히 교체된 이미지와 원본 이미지의 비율만을 사용해 레이블을 할당하기 때문에, 합성된 이미지의 시맨틱 정보와 각 객체의 노출 비율이 반영되지 않는다는 문제를 제기했다. 이를 보완하기 위해, 이들은 샘플의 시맨틱 정보를 고려해 레이블 비율을 결정하는 ConCutMix 기법을 제안했다.

이처럼 CutMix는 현재 활발히 사용되고 있는 데이터 증강 기법이고 많은 연구가 이루어지고있는 만큼, 사용 방식을 유연하게 조정할 수 있을 것으로 보인다.

- 가치 창출 가능성

  - 비영어권 사용자 접근성 향상

현재 많은 AI 기술이 영어 중심으로 개발되어, 비영어권 사용자들은 제한된 서비스 경험을 한다. 한국어를 잘 이해하는 VLM은 한국어 사용자들에게 동등한 AI 접근성을 제공하여 정보 불균형을 해소할 수 있다.

  - 다양한 분야에서의 높은 부가가치 창출

텍스트와 이미지를 동시에 이해하고 처리할 수 있는 멀티모달 모델은 다양한 응용 가능성을 가지고 있다. 예를 들어, 비주얼 검색, 이미지 설명 생성, 비디오 자막 생성, 멀티미디어 콘텐츠 추천 등 다양한 산업에서 활용될 수 있다. 특히, 시각적 요소가 중요한 사용자 경험이나 교육, 마케팅 등에서 높은 부가가치를 창출할 수 있다.

또한, 한국뿐만 아니라 한국어를 학습하는 외국인, 또는 한국 시장을 겨냥한 글로벌 기업에게도 큰 가치를 제공한다. 한국어와 관련된 서비스를 강화하려는 해외 기업들은 이러한 모델을 활용해 로컬라이제이션 전략을 더 효과적으로 수행할 수 있다.

- 향후 전망

한국어를 잘 이해하는 오픈 소스 VLM을 기반으로 다른 AI 서비스 제공자에 의존하지 않고 이미지와 텍스트를 통한 상품의 정보를 추출하는 서비스에 활용할 수 있다. 또한 민감한 데이터를 외부에 노출하지 않고 VLM을 활용을 기대할 수 있다.

목표

- OCR 분야에서 영어 외의 다른 언어에 대한 성능을 고도화 시킨 Open-source 기반 Vision-Language Model을 개발한다.

- 기존 Open-Source Vision-Language Model의 경우, 데이터 확보의 어려움으로 영어를 제외한 다른 언어에 대한 성능이 Close-Source VLM보다 낮은 편인데, 다양한 글씨체의 한글 이미지와 임의의 이미지를 CutMix하는 방식의 증강 기법을 활용하여 데이터를 수집 및 확보하고 Model의 성능을 개선한다.

- 그간 학습한 기술을 접목하여 성능 최적화 된 VLM을 개발할 뿐만 아니라, 그 과정에서 팀원들 또한 Multimodal AI에 대한 전반적인 개념 및 설계, 구현 방법을 익히고, CutMix 기법에 대한 이해도를 제고하며 각자의 역량 향상을 도모한다.

- 개발한 Model의 성능이 충분히 최적화되었다고 판단되었을 시, 웹 혹은 앱으로 구현하여 실제 서비스로 제공하고, 나아가 특허 및 논문 작성 작업으로의 발전 가능성도 검토해 볼 예정이다.

분석 및 설계

요구사항 정의

| ID | 요구사항명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 01 | VLM 재구현 | 기존 VLM(Vision-Language Model) 성능을 재구현한다. |
| 02 | 데이터 증강 기법 개발 | CutMix를 기반으로 한 Image-Text 데이터 증강 기법 개발 |
| 03 | 학습 데이터 생성 | 개발된 증강 기법을 통한 대규모 Image-Text 데이터 생성 |
| 04 | Prompt Engineering | Prompt Engineering을 활용하여 학습으로 사용할 최적의 Prompt 구현 |
| 05 | Fine Tuning | 증강된 데이터를 이용하여 Vision-Language Model을 Fine-Tuning 학습 |
| 06 | 성능 평가 | 학습된 모델 성능 평가 |
| 07 | Hyper-parameter Tuning | Hyper-parameter Tuning을 통한 모델 성능 고도화 및 모델 최적화 |
| 08 | 구현 | 앱 및 웹으로 구현된 모델 서비스 제공 |
| 09 | 논문 및 특허 작성 | 개발한 모델에 대한 논문 및 특허 작성 |

개발 언어 및 활용 기술

| 항목 | 적용 대상 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Python (PyTorch) | 기존 VLM 성능 재구현 |  |
|  | CutMix 기반 데이터 증강 기법 개발 |  |
|  | Prompt Engineering |  |
|  | Find Tuning |  |
|  | Hyper-parameter Tuning |  |
| Fast API | 백엔드 |  |
| React.js | 프론트엔드 |  |
| Figma | UI/UX 디자인 |  |

개발 계획

팀원별 담당 역할

| 이름 | 역할 | 담당 업무 |
| --- | --- | --- |
| 이승주 | 팀장 | CutMix 기반 데이터 증강 기법 개발, 데이터 생성, Hyper-parameter Tuning |
| 김민욱 |  | GPU 서버 세팅, Prompt Engineering |
| 김희정 |  | Prompt Engineering, Fine Tuning, Hyper-parameter Tuning |
| 서종원 |  | GPU 서버 세팅, Fine Tuning |
| 신원철 |  | 데이터 수집, 데이터 생성, Fine Tuning |
| 이서영 |  | 데이터 수집, CutMix 기반 데이터 증강 기법 개발 |

일정 계획

| 시작일 | 종료일 | 내용 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [1주차] Multimodal LLM 공부 – 논문 리뷰 |  |
|  |  | [1주차] CutMix 공부 – 논문 리뷰 |  |
|  |  | [2주차] 개발 환경 구축 |  |
|  |  | [2주차] 데이터 수집 (Image & Text) |  |
|  |  | [2-3주차] 기존 VLM 성능 재구현 |  |
|  |  | [3주차] CutMix 기반 데이터 증강 기법 개발 |  |
|  |  | [4주차] 데이터 증강 기법을 통한 데이터 생성 |  |
|  |  | [4주차] Prompt Engineering |  |
|  |  | [5주차] Fine Tuning |  |
|  |  | [5주차] 모델 성능 평가 |  |
|  |  | [5주차] Hyper-parameter Tuning |  |
|  |  | [5-6주차] 웹으로 구현 |  |
|  |  | [7주차] 발표 준비 |  |
|  |  | [6-7주차] 특허 및 논문 작성 (optional) |  |

애플리케이션 아키텍쳐

- 다이어그램