프로젝트 계획서

□ 프로젝트명 : 이미지-텍스트 컷믹스 증강 기법을 통해 개선된 시각 언어 모델 개발

□ 멘토 : MX사업부 김선오

□ 개요

| 프로젝트명 | 이미지-텍스트 컷믹스 증강 기법을 통해 개선된 시각 언어 모델 개발 |
| --- | --- |
| 개요 | 현재의 Open-source Multimodal Large Language Model은 영어를 제외한 언어 이해 능력이 낮음. 이를 해결하기 위해 컷믹스 기반으로 이미지-텍스트 데이터 증강 기법을 개발하여 Vision-Language Model 성능 개선 및 사용자에게 이미지와 텍스트를 동시에 처리할 수 있는 범용적인 서비스 제공 - CutMix 기반 Image-Text 데이터 증강 기법 개발 - 증강 기법을 통한 Image-Text 데이터 생성 - 생성된 데이터를 이용해 Vision-Language Model을 Fine-Tuning 학습 - 앱 및 웹을 통해 사용자에게 Vision-Language Model 서비스 제공 - 추후 특허 및 논문으로 발전 가능성 검토 |

□ 내용

| 구 분 | 실습내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | [학습 및 목표 설정] - 프로젝트 관련 최근 연구 (Multimodal Large Language Model) 조사 및 학습 - 프로젝트 세부 목표 설정 |  |
| 2주차 | [환경 구축] - 프로젝트 개발 환경 구축 - Image 및 Text데이터 확보 |  |
| 3주차 | [개발] - 기존 Vision-Language Model 성능 재구현 - CutMix 기반 Image-Text 데이터 증강 기법 개발 |  |
| 4주차 | [개발] - 개발된 증강 기법을 통한 대규모 Image-Text 데이터 생성 - Prompt Engineering을 활용하여 학습으로 사용할 최적의 Prompt 구현 |  |
| 5주차 | [개발] - 증강된 데이터를 이용하여 Vision-Language Model을 Fine-Tuning 학습 - 학습된 모델 성능 평가 |  |
| 6주차 | [개발] - Hyper-parameter Tuning을 통한 모델 성능 고도화 및 모델 최적화 - 앱 및 웹으로 구현된 모델 서비스 제공 |  |
| 7주차 | [발표 시연 및 후속작업] - 프로젝트 발표 자료 작성 및 시연 준비 - 특허 및 논문으로 발전 가능성 검토 |  |